Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | x | Khi đến giờ bắt đầu, hệ thống có cần tự động chuyển trạng thái phiên sang trạng thái khác hay không? |
| LS03 | ☐ | x | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối gần như đồng thời, hệ thống xử lý thế nào để không xác nhận vượt tồn kho? |

Sau khi làm rõ: LS01 chỉ cần hiển thị trạng thái “Sắp diễn ra”, tự chuyển trạng thái thuộc Story khác. Với LS03, chỉ đơn giữ được số lượng tồn kho mới thành công, đơn còn lại nhận thông báo hết hàng

Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 SP xuất phát từ lo ngại về xử lý thời gian và trạng thái. Sau khi xác nhận chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”, phạm vi tương đương Reference Story LS02 (3 SP). Developers cần thảo luận và chọn lại để thống nhất 3 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu chênh lệch do đánh giá khác nhau về rủi ro đặt đồng thời và quy tắc giảm/hoàn tồn. Sau khi làm rõ xử lý tranh chấp tồn kho, luồng tạo đơn và quản lý tồn kho vẫn phức tạp hơn LS02, nên chọn 8 SP. Developers cần thảo luận và chọn lại để thống nhất. |

Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

SP đo độ lớn tương đối của US dựa trên khối lượng công việc, độ phức tạp và rủi ro, không phải số giờ cố định. Vì vậy, không thể quy định 1 SP = 4 giờ cho mọi Story. Nhóm dùng Velocity để dự báo khối lượng phù hợp cho Sprint tiếp theo